## Slide 1: Bacchanight
Musée des beaux-arts

## Slide 2: Prise de conscience du projet
Reprise de projet
Technologie utilisée : Drupal
Concertation
Questionnement

## Slide 3: Contacts avec le client
A travers Mr. Blin
L’autre groupe de Bacchanight
Proposition de maquettes
Proposition d’un site statique temporaire

## Slide 4: Cahier des charges
Analyse de l’existant
Maquette du site envisagé
Plusieurs idées :
  Développer en HTML/CSS/PHP/JS
  Utiliser au maximum les fonctionnalités Drupal (beaucoup plus long)
Décision finale : fusion des deux méthodes.

## Slide 5: Déroulement du projet
Mise en place de 2 équipes de programmation
  Front-end
  Back-end(module Drupal)
Développement en parallèle
Accord entre les 2 équipes sur le format des données à créer/afficher

## Slide 6: Difficultés rencontrées
Temps d’adaptation long (nodes, thèmes, templates, modules)
Modification des fichiers « core » de drupal
Méthode abandonnée au profit d’un module (réparation des dégâts)
Tentative d’accès à la base de données de drupal(fichier sqlite) en vain
Problème de récupération des données XML du module de configuration Bacchanight

## Slide 7: Merci de nous avoir écouté, avez-vous des questions ?